| #### TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 Số: /BC-SĐ3-TCKT | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đăk Nông, Ngày 15 tháng 4 năm 2015 |
| --- | --- |

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo 2014

- Thông tin chung

- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  5900189364 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05 tháng 06 năm 2013.

- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 159.993.560.000 đồng

- Địa chỉ: 105 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Số điện thoại: 0593715390

- Số fax: 0593715389

- Website: songda3.vn

- Mã cổ phiếu: SD3

- Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Sông Đà 3 chính thức hoạt động theo Quyết định số 2372 ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 3 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.

- Công ty đã nhận thầu thi công nhiều công trình thủy điện trong nước như: Sê San 4, Pleikrong, Sê San 3, Bản Vẽ, Đồng Nai 5 và các công trình thủy điện ở nước ngoài như Xêkaman 1, công trình thủy điện Xepian – Xenamnoy, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Từ một đơn vị nhận thầu thi công, Công ty Cổ phần Sông Đà 3 đã đầu tư và thi công công trình thủy điện Đăk Lô - Tại Kon Tum.

- Qua quá trình thử thách, rèn luyện và đặc biệt sau gần 10 năm chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, Công ty đã có những bước tăng trưởng đột biến trong công tác tổ chức và quản lý. Công ty cổ phần Sông Đà 3 đã trở thành một trong những công ty có vốn và tài sản lớn trong Tổng công ty Sông Đà tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, có doanh thu hàng năm từ 400 đến trên 700 tỷ đồng;

- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật…

- Địa bàn kinh doanh:

+ Huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Lăk.

+ Huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum.

+ Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3.2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Hiện nay Sông Đà 3 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức như sau:

3.1.1. Tổng số công nhân viên chức là: 1.664 người.

Trong đó:

+ Thạc sỹ:   	  01   người

+ Kỹ sư:     	131 người, 		Cao đẳng: 23 người

+ Trung cấp:   33 người,		 Sơ cấp:      3 người

+ Công nhân kỹ thuật:     304 người

+ Lao động phổ thông:  1.169 người.

3.1.2. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm 05 người:

+ Ông: Nguyễn Văn Bình		: Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Năm		: Thành viên HĐQT

+ Ông: Vũ Ngọc Dũng		: Thành viên HĐQT

+ Ông: Võ Thanh Hùng		: Thành viên HĐQT

+ 	Ông: Lê Hữu Phước		: Thành viên HĐQT

3.1.3. Ban kiểm soát: gồm 03 người:

+ Ông: Phạm Xuân Thông		: Trưởng ban kiểm soát

+ Ông: Đặng Bá Điển		: Thành viên ban kiểm soát

+ Ông: Nguyễn Trung Kiên		: Thành viên ban kiểm soát

3.1.4. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng: gồm 01 Tổng giám đốc và 03 Phó tổng giám đốc

phụ trách các lĩnh vực: Kinh tế – Vật Tư; Kỹ thuật – Chất lượng; Thi công – An toàn.

+ Ông: Nguyễn Văn Năm		: Tổng giám đốc

+ Ông: Vũ Ngọc Dũng		: Phó tổng giám đốc kinh tế - Vật tư

+ Ông: Phí Đình Mạnh		: Phó tổng giám đốc kỹ thuật - Chất lượng

+ Ông: Bùi Hữu An			: Phó tổng giám đốc thi công – An Toàn

+ Ông: Phạm Ngọc An		: Kế toán trưởng

    - Thư ký Công ty: 01 người

+ Ông: Đặng Bá Điển

3.1.6. Các phòng chức năng Công ty: gồm: 6 phòng ban:

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Kinh tế - Kế hoạch;

- Phòng Kỹ thuật - Chất lượng;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Vật tư cơ giới;

- Phòng Thi công An toàn.

3.1.7. Các đơn vị sản xuất kinh doanh: gồm:

- Chi nhánh Sông Đà 3.02 – Thực hiện nhiệm vụ sản xuất vật liệu xây dựng tại Công trình thủy điện Đồng Nai 5;

- Chi nhánh Sông Đà 3.07 - Thực hiện nhiệm vụ thi công tại thủy điện Đăk Lô và thủy điện Xêkaman 1 (Lào).

3.1.8. Công ty con:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đăk Lô

- Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, huyện KonPlông

- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án công trình thủy điện Đăk Lô.

- Số vốn thực góp đến thời điểm 31/12/2014: 159.344.640.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Tỷ lệ sở hữu đến thời điểm 31/12/2014: 75,16%

3.1.9. Công ty liên kết:

- Tên Công  ty: Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân

- Địa chỉ: 283/27 Cách Mạng Tháng 8 - Phường 12 - Quận 10 - TP. HCM

- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản

- Số vốn thực góp đến thời điểm 31/12/2014: 48.201.374.000 (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm lẻ một triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn đồng)

- Tỷ lệ sở hữu: 26,78%

- Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện tại của Sông Đà 3

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Kinh tế - Vật  tư

Phó Tổng giám đốc

Kỹ thuật

-

Phó Tổng giám đốc

Thi công

Phòng Tổ chức

Hành chính

Phòng Tài chính

Kế toán

Phòng

KTCL

Phòng Kinh  tế

Kế hoạch

Phòng  Vật tư

Cơ giới

CN Sông Đà 3.02

Công ty cổ phần thủy điện

Sông Đà 3 – Đăk Lô

CN Sông Đà 3.07

Phòng

TCAT

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định các chỉ tiêu kinh tế trung bình hàng năm. Đảm bảo thi công cho các ngành nghề chính, tổ chức bộ máy quản lý chuyên nghiệp, gọn nhẹ, thực hiện SXKD đạt hiệu quả cao.

Chiến lược phát triển trung hạn.

- Tập trung các nguồn lực hoàn thành các dự án thủy điện đang triển khai, từng bước giảm dần chỉ tiêu doanh thu đối với ngành xây dựng các công trình thủy điện lớn do tiềm năng về thủy điện lớn đã được khai thác gần hết. Tỷ trọng xây dựng thủy điện ở mức 100% doanh thu của Sông Đà 3 hiện nay sẽ giảm xuống 80-85% doanh thu vào năm 2016.

- Tập trung thi công dự án thủy điện XêKaMản 1, Xepian - Xenamnoy

- Tập trung đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Lô đảm bảo phát điện vào 30/7/2015.

- Triển khai công tác chuẩn bị một số dự án tại Lào: SêKông 3, NậmPak

- Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà - An Nhân, tòa nhà hỗn hợp đa chức năng D25 tại quận Cầu Giấy Hà nội để đảm bảo hiệu quả đầu tư và tập trung vốn đầu tư vào dự án khác hiệu quả hơn.

- Tìm kiếm đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ tại Kon Tum và Gia Lai, các tỉnh phía Bắc như: Thủ điện Nậm Mu 2, Đăk Ruồi.

- Tìm kiếm dự án, tham gia đấu thầu các dự án thủy điện quy mô vừa và nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài để tận dụng và phát huy thiết bị sẵn có, con người và năng lực kinh nghiệm.

- Tăng cường tìm kiếm, đấu thầu để tham gia xây dựng các dự án trong lĩnh vực xây dựng: (i) nhà máy nhiệt điện, (ii) giao thông (iii) hạ tầng cơ sở; đến năm 2016 tỷ trọng trong doanh thu từ các lĩnh vực trên chiếm khoảng 15-20% tổng doanh thu của Công ty.

Chiến lược phát triển dài hạn:

- Căn cứ theo Đề án tái cấu trúc của Tổng công ty Sông Đà đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 50/QĐ-BXD ngày 15/01/2013, ngành kinh doanh chính của TCT Sông Đà (1) tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân; (2) Xây dựng công nghiệp, giao thông và hạ tầng và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ. Công ty cổ phần Sông Đà 3 là Công ty con của TCT do đó các ngành nghề trên cũng là ngành nghề của Sông Đà 3.

- Xác định chiến lược rõ ràng về danh mục kinh doanh và về ngành kinh doanh chính dựa trên cơ sở chiến lược của Tổng công ty Sông Đà, triển vọng thị trường và nguồn lực hiện có của Sông Đà 3, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  - Tập trung và hiệu quả

  - Cạnh tranh lành mạnh, xác định phương thức cạnh tranh nào trong tương lai.

  - Thoái vốn khỏi lĩnh vực không hấp dẫn, đơn vị hoạt động hiệu quả thấp, đầu tư vốn vào ngành kinh doanh có thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

  - Xây dựng hệ thống mục tiêu chiến lược cụ thể, rõ ràng.

5. Các rủi ro:

Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại:

- Mảng xây dựng hiện nay được đánh giá là một trong những mảng cạch tranh gay gắt nhất, trong vài năm gần đây đã có rất nhiều doanh nghiệp đầu tư máy móc công nghệ mới để thi công xây lắp các công trình thuỷ điện, nhiều Tổng công ty lớn không chuyên về xây dựng thuỷ điện như Tổng công ty LICOGI, VINACONEX, AGRIMECCO , IDICO đã định hướng các công ty con tham gia vào ngành nghề mới này..

Áp lực từ khách hàng:

- Khách hàng của Sông Đà 3 hiện nay vẫn chính là Công ty mẹ Tổng Công ty Sông Đà và một số Ban quản lý trực thuộc EVN, TKV, SHAMWARN. Với thương hiệu đã được khẳng định Sông Đà 3 đã được rất nhiều khách hàng quan tâm và mời thi công các công trình thuỷ điện, trong đó có cả khách hàng nước ngoài tại các nước như Lào, Campuchia,…Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các thuỷ điện lớn nhỏ đã được quy hoạch và đã triển khai xây dựng, nếu tính tại Việt Nam thì đến 2016 chỉ còn thuỷ điện Đồng Nai 5, Xê kaman1 là lớn nhất, đây là công trình có thể đảm bảo một phần lớn công việc của Công ty cổ phần Sông Đà 3 từ giai đoạn 2012 đến 2016. Sau giai đoạn 2016, việc tìm kiếm việc làm đối với Công ty là rất khó khăn do công việc chuyên ngành là xây dựng thuỷ điện không còn nhiều, đồng thời khách hàng lúc này yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ sản phẩm, như vậy áp lực có khách hàng giai đoạn này là rất lớn.

Áp lực từ các đối thủ mới:

- Sản xuất và thi công bê tông là một trong những ngành truyền thống trong xây dựng, do vậy sản phẩm này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, có thể đối thủ trong cùng một Tổng công ty, hoặc đối thủ ngoài TCT. Hiện nay, đất nước đang trong giai đoạn phát triển cơ sở hạ tầng, nhu cầu năng lượng lớn. Nhận thức được điều này một số Tập đoàn, Tổng công ty lớn như: Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty VINACONEX,…đã thành lập mới một số công ty chuyên ngành sản xuất và thi công bê tông như: Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí, công ty cổ phần Xây dựng thuỷ điện VINACONEX và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… đây là những công ty mới thành lập có tiềm lực tài chính mạnh sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn đối với Tổng công ty nói chung và Sông Đà 3 trong tương lai.

II.  Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Tình hình thực hiện một số các chỉ tiêu kế kinh tế: 								                   Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % HT |
| A | KẾ HOẠCH SXKD |  |  |  |  |
| I | Tổng giá trị SXKD | 106đ | 386.728 | 967.542 | 250% |
| 1 | Xây lắp | 106đ | 346.710 | 794.941 |  |
| 2 | Phục vụ xây lắp | 106đ | 32.636 | 55.413 |  |
| 3 | Sản xuất công nghiệp | 106đ | 7.382 | 117.188 |  |
| II | Kế hoạch tài chính |  |  |  |  |
| 1 | Doanh số bán hàng | 106đ | 375.629 | 786.035 | 209% |
| 2 | Nộp ngân sách nhà nước | 106đ | 20.257 | 11.820 | 58% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 106đ | 15.858 | 16.078 | 101% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 106đ | 12.369 | 12.596 | 101,8% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận |  |  |  |  |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 5,4 | 4,3 | 79,6% |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 1,7 | 1,2 | 70,6% |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 9,9 | 7,9 | 79,8% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 106đ | 293.463 | 293.113 | 99,9% |
| 7 | Vốn điều lệ | 106đ | 159.994 | 159.994 |  |
| 8 | Tổng tài sản | 106đ | 899.167 | 1.030.897 | 114,7% |
| 9 | Thu nhập bình quân CBCNV | 103đ | 5.158 | 7.277 | 114,1% |
| B | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ | 106đ | 138.289 | 116.995 | 85% |

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:		                   Đơn vị tính: 1.000 đồng

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % HT |
| 1 | Tổng tài sản | 106đ | 899.167 | 1.030.897 | 114,7% |
| 2 | Nợ phải thu | 106đ | 264.568 | 285.346 | 107,9% |
| 3 | Nợ phải trả | 106đ | 605.704 | 737.783 | 121,8% |
| a | Vay và nợ ngắn hạn | 106đ | 577.513 | 717.264 | 124,2% |
| b | Nợ dài hạn | 106đ | 28.171 | 20.519 | 72,8% |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 106đ | 293.463 | 293.113 | 99,9% |
| a | Vốn điều lệ | 106đ | 159.993 | 159.993 | 100% |
| b | Các quỹ | 106đ | 19.025 | 19.729 | 103,7% |
| c | Thặng dư vốn góp | 106đ | 100.029 | 100.029 | 100% |
| d | LN còn lại chưa phân phối | 106đ | 14.416 | 13.361 | 92,7% |
| 5 | Tỷ lệ LN/VCHS | % | 5.4% | 5.49% | 101,7% |
| 6 | Tỷ lệ lợi nhuận /Doanh thu | % | 4.2% | 1.63% | 38,8% |
| 7 | Thu nhập/1 CP theo mệnh giá |  | 901 | 784 | 87,0% |
| 8 | Giá TT/Thu nhập |  | 5.10 | 10.33 | 202,5% |

1.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2014:

Năm 2014 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục và giải quyết triệt để, cụ thể:

- Dở dang tại các công trình còn lớn, việc thoái vốn chưa dứt điểm, đầu tư vào toàn nhà D25 Hà nội chưa thu hồi được, đã tiến hành thoái vốn được 5 tỷ đồng đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà An Nhân cho Doanh nghiệp tư nhân Kim ngân, phần còn lại vẫn chưa thoái được.

- Tình hình nhân lực vẫn còn yếu và thiếu cụ thể: lao động trực tiếp bình quân người chủ yếu vẫn là lao động thiếu tay nghề và không ổn định, lao động gián tiếp vẫn thiếu cán bộ có kinh nghiệm.

- Năm 2014 với sự chỉ đạo của ban thường vụ Đảng ủy, HĐQT Công ty tập thể Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp thực hiện cụ thể, đúng đắn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, duy trì mức tăng trưởng ổn định mang lại thu nhập, công ăn việc làm cho người lao động.

- Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

| STT | Họ và tên | Chức danh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Năm | Tổng giám đốc Công ty |
| 2 | Bùi Hữu An | Phó Tổng giám đốc |
| 3 | Vũ Ngọc Dũng | Phó Tổng giám đốc |
| 4 | Phí Đình Mạnh | Phó Tổng giám đốc |
| 5 | Phạm Ngọc An | Kế toán trưởng |

Những thay đổi trong ban điều hành:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Ngọc An |  | Kế toán trưởng | 145053372 | 05/12/2007 | Hưng Yên | Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên | 10/09/2014 |  | Bổ nhiệm chính thức (Trước ngày 10/9/2014 là quyền Kế toán trưởng) |

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Tổng số công nhân viên chức là: 1.664 người.

Trong đó:

+ Thạc sỹ:   	  01   người

+ Kỹ sư:     	131 người, 		Cao đẳng: 23 người

+ Trung cấp:   33 người,		 Sơ cấp:      3 người

+ Công nhân kỹ thuật:     304 người

+ Lao động phổ thông:  1.169 người.

- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % HT |
| 1 | Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị thi công | 106đ | 63.534.000 | 42.240.000 | 66% |
| 2 | Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Sông Đà 3 - ĐắkLô | 106đ | 74.755.000 | 74.755.000 | 100% |
|  | Tổng cộng | 106đ | 138.289.000 | 116.995.000 | 85% |

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2014 là: 138,3  tỷ đồng; thực hiện trong năm 117 tỷ đồng đạt 85%  là do:

- Công tác đầu tư thủy điện Đắk Lô – Kon Tum

- Giá trị đầu tư năm 2014 thực hiện 187,1 tỷ đồng/KH năm 329 tỷ đồng đạt 56,8%, lũy kế từ đầu công trình: 488,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- Dự án nằm khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở, khí hậu tiểu vùng mùa mưa kéo dài từ 5 - 6 tháng/năm. Hầm dẫn nước dài hơn 3 km, độ dốc lớn phải sử dụng biện pháp thi công chủ yếu là thủ công nên ảnh hưởng đến tiến độ.

- Công tác thiết kế chưa lường hết khó khăn của dự án do điều kiện địa chất phải khảo sát lại tuyến đường ống áp lực, đường D5.

- Đơn vị cung cấp thiết bị dự án chậm so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công:

- Trong năm 2014, công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị xe máy đã đáp ứng được kế hoạch đề ra đảm bảo cho yêu cầu sản xuất của Đơn vị;

- Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính:

(đơn vị tính: triệu đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| * Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: |  |  |  |
| Tổng giá trị tài sản | 651.791 | 1.030.897 | 58,16% |
| Doanh thu thuần | 402.524 | 772.456 | 91,19% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 15.723 | 16.948 | 7,79% |
| Lợi nhuận khác | -1.877 | -869 | 53,7% |
| Lợi nhuận trước thuế | 13.845 | 16.079 | 16,1% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.868 | 12.596 | 27,64% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức |  | 5% | 5% |
| * Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: |  |  |  |
| Tổng giá trị tài sản |  |  |  |
| Doanh thu |  |  |  |
| Thuế và các khoản phải nộp |  |  |  |
| Lợi nhuận trước thuế |  |  |  |
| Lợi nhuận sau thuế |  |  |  |

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chỉ tiêu về khả năng thanh toán |  |  |  |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn: |  |  |  |
| TSLĐ/Nợ ngắn hạn | 1,19 | 1,02 |  |
| - Hệ số thanh toán nhanh: |  |  |  |
| TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn | 0,60 | 0,52 |  |
| - Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |
| - Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0,57 | 0,36 |  |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | 1,32 | 2,52 |  |
| - Chỉ tiêu về năng lực hoạt động |  |  |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho: | 1,63 | 2,43 |  |
| Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân |  |  |  |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản | 0,62 | 0,75 |  |
| - Chỉ tiêu về khả năng sinh lời |  |  |  |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0,031 | 0,016 |  |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | 0,044 | 0,043 |  |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0,019 | 0,012 |  |
| - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0,039 | 0,022 |  |
| . . . . . . . . . |  |  |  |

4.3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 là 15.999.356 cổ phần.

Trong đó:

a, Trong nước:

+ Cổ đông là cá nhân: 1.710 cổ đông, sở hữu 6.754.441 cổ phần, tương ứng 42,22% vốn điều lệ.

+ Cổ đông là tổ chức: 21 cổ đông, sở hữu 8.927.219 cổ phần, tương ứng    55,80 % vốn điều lệ.

b, Nước ngoài:

+  Cổ đông cá nhân là 22 cổ đông, sở hữu 321.396 cổ phần, tương ứng 2,01% vốn điều lệ.

+ Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 14.800 cổ phần, tương ứng với 0,09% vốn điều lệ.

III. Báo cáo đánh giá của ban Tổng giám đốc:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % HT |
| A | KẾ HOẠCH SXKD |  |  |  |  |
| I | Tổng giá trị SXKD | 106đ | 386.728 | 967.542 | 250% |
| 1 | Xây lắp | 106đ | 346.710 | 794.941 |  |
| 2 | Phục vụ xây lắp | 106đ | 32.636 | 55.413 |  |
| 3 | Sản xuất công nghiệp | 106đ | 7.382 | 117.188 |  |
| II | Kế hoạch tài chính |  |  |  |  |
| 1 | Doanh số bán hàng | 106đ | 375.629 | 786.035 | 209% |
| 2 | Nộp ngân sách nhà nước | 106đ | 20.257 | 11.180 | 55% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 106đ | 15.858 | 16.078 | 101% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 106đ | 12.369 | 12.596 | 101,8% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận |  |  |  |  |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 5,4 | 4,3 | 79,6% |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 1,7 | 1,2 | 70,6% |
| - | Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 9,9 | 7,9 | 79,8% |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 106đ | 293.463 | 293.168 | 99,9% |
| 7 | Vốn điều lệ | 106đ | 159.994 | 159.994 |  |
| 8 | Tổng tài sản | 106đ | 899.167 | 1.030.897 | 114,7% |
| 9 | Thu nhập bình quân CBCNV | 103đ | 5.158 | 7.277 | 114,1% |
| B | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ | 106đ | 138.289 | 116.995 | 85% |

2. Đánh giá chung về thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2014:

2.1. Thực hiện chỉ tiêu về giá trị SXKD:

2.1.1. Công trình thủy điện Đăk Lô:

- Hoàn thành thi công nhà van cửa lấy nước

- Thi công đào đường D5: TH283.450m3/KH 478.360m3 (đạt 59%)

- Thi công bê tông tháp điều áp: TH 927,99m3/KH 1.575,18m3 (đạt 59%)

- Thi công gia cố hầm dẫn nước: TH 1.708,83m3/KH 1.083,21m3 (đạt 95%)

- Thi công bê tông đường ống áp lực: TH 3.064,29m3/KH 4.870,3m3	 (đạt 63%)

- Thi công đào đất đá nhà máy: TH 130.893 m3/KH 79.137m3 (đạt 165%)

- Thi công bê tông nhà máy: TH 201,5m3/KH 2.850,55m3 (đạt 7%)

- Hoàn thành thi công xây dựng đường dây 110KV và trạm biến áp.

2.1.2. Công trình thủy điện Đồng Nai 5:

- Thi công đập RCC

+ Khối lượng RCC đập dâng vai trái: TH 75.117m3/KH 75.184m3 (đạt 100%)

+ Khối lượng RCC đập tràn: TH 67.723m3/KH 44.857 m3 (đạt 151%)

- Thi công CVC đập tràn: TH 12.383,25 m3/KH 25.510 m3 (đạt 49%)

- Thi công CVC đường ống áp lực: TH 11.302m3/KH10.176m3 (đạt 111%)

- Thi công CVC cửa nhận nước: TH 10.814m3/KH 12.210m3 (đạt 89%)

- Thi công CVC nhà máy: TH 37.852m3/KH 39.640m3 (đạt 95%)

- Thi công CVC kênh xả: TH 3.493,24m3

- Phục vụ thi công

+	Sản xuất bê tông RCC: TH 142.839 m3/KH 120.041 m3 (đạt 119%)

+	Sản xuất bê tông CVC: TH 82.178 m3/KH 91.331 m3 (đạt 90%)

+	Sản xuất đá dăm cho bê tông RCC, CVC khối lượng: TH 231.076m3/KH 205.010 m3 (đạt 113%)

2.1.3. Công trình thủy điện Xekaman 1:

- Tại dự án thủy điện Xekaman 1, ngoài những hạng mục đơn vị đã ký hợp đồng thi công, trong năm 2014 công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng thi công 02 gói thầu với chủ đầu tư là Công ty TNHH Điện Xekaman 1: Xây dựng khu tái định cư và gói thầu vệ sinh sinh khối ra khỏi lòng hồ, vì vây giá trị sản lượng vượt so với kế hoạch đã xây dựng, cụ thể:

- Công phụ trợ lán trại:

+	Hoàn thành xây dựng khu kho xưởng lắp máy Someco

+	Hoàn thành xây dựng nhà ở bổ sung cho công nhân

- Công trình chính:

+	Đổ bê tông đập trà đến cao trình 202,77: TH 10.763,2m3/KH 11.100m3 (đạt 100%)

+	Hoàn thành thi công bê tông đường VH2 (đoạn từ VH1 đến hố móng nhà máy)

+	Thi công sàn nền và gia cố trạm OPY: KL đào, đắp TH 6.100m3/KH 6.726m3 (đạt 91%)

- Phục vụ xây lắp:

+	Sản xuất đá dăm cho bê tông CVC: TH 64.231m3

- Đường thi công vận hành CN3:

+	Đào đắp nền đường: TH 40.114m3

- Thi công vệ sinh sinh khối ra khỏi lòng hồ: Giai đoạn 1&2: TH 1.607 ha (đạt 60% khối lượng gói thầu)

- Khu tái định cư Souksavang – Dakbou

+	Xây dựng nhà ở cho các hộ dân: Đạt 80% khối lượng gói thầu

+	Hoàn thành xây dựng: Trường trung học cơ sở, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ

2.1.4. Công trình thủy điện XePian – Xe namnoy:

- Đây là công trình tại Lào, công ty đã tìm kiếm ký hợp đồng và triển khai thi công vào tháng 5/2014, gồm cụm công trình Xenamnoy và cụm công trình Xepian

- Cụm công trình Xenamnoy:

+	Lắp dựng ván khuôn (cửa vào + cửa ra): TH 1.339 m2

+	Đổ bê tông (cửa vào + cửa ra): TH 3.737m3

+	GCLĐ cốt thép (cửa vào + cửa ra): TH 365,16 tấn

- Cụm công trình Xepian:

+	Gia công cốp pha phẳng 3x3m: TH 93m2

+	Lắp dựng vá khuôn (cửa vào + cửa ra): TH 429,59m2

+	Đổ bê tông (cửa vào + cửa ra): TH 1.021,34 m2

+	GCLĐ cốt thép (cửa vào + cửa ra): TH 70,56 tấn

+	Gia công và lắp dựng cốt thép đường hầm cho Shinheung: TH 31,74 tấn

2.2. Về các mặt quản lý điều hành:

2.2.1. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

- Tổ chức lại hoạt động của các Ban chỉ huy tại các công trình

- Định biên lại các phòng ban Công ty, ổn định công tác, kiện toàn tổ chức và cán bộ chủ chốt của các đơn vị.

2.2.2. Công tác quản lý kinh tế, tài chính – tín dụng:

- Quản lý kế hoạch: Giao kế hoạch sản xuất, kế hoạch giá thành từng hạng mục.

- Quản lý định mức đơn giá: Đã ban hành tương đối đầy đủ và sát với thực tế các định mức nội bộ về tiêu hao nhiên liệu, định mức đơn giá tiền lương…duy trì việc kiểm tra, xem xét và hiệu chỉnh kịp thời.

- Tồn tại: Cần tích cực hơn nữa và có các biện pháp cụ thể trong công tác thu hồi vốn, công nợ để đáp ứng vốn trong SXKD, công tác lập kế hoạch tín dụng.

2.3. Công tác quản lý điều hành, tổ chức sản xuất, nhân lực đào tạo:

2.3.1. Các mặt đã làm được:

- Tập trung chỉ đạo thi công, huy động nhân lực xe máy thiết bị và chú trọng các đường găng, các mục tiêu tại các công trình.

- Đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định và phân cấp từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Việc bố trí cán bộc chủ chốt ở Công ty và các đơn vị trực thuộc nhìn chung phù hợp với khả năng, năng lực của từng người, từng vị trí đảm nhiệm.

2.3.2. Tồn tại:

- Công tác tuyển chọn nhân lực còn thiên về đủ số lượng, chất lượng chưa cao, tay nghề công nhân còn ảnh hưởng đến năng suất lao động, thu nhập.

- Việc đào tạo tại chỗ, kèm cặp đã triển khai và được chú trọng nhưng chưa đạt yêu cầu.

2.4. Về công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động:

2.4.1. Các mặt đã làm được:

- Biện pháp thi công: Tất cả các hạng mục thi công đều được lập biện pháp tổng thể, chi tiết trước khi thi công. Biện pháp lập khả thi và luôn bám sát điều kiện mặt bằng thi công thực tế hiện trường.

- Quản lý tiến độ, chất lượng: Được tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thực hiện tiến độ, chất lượng các công trình.

- Đã quan tâm chỉ đạo trong công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng phục vụ thu vốn tại các công trình đã giảm thiểu tối đa được khối lượng dở dang.

- Công tác an toàn, bảo hộ lao động được quan tâm duy trì thường xuyên, nên đã giảm thiểu được nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các công trường.

- Thường xuyên duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

2.4.2. Tồn tại:

- Bên cạnh các mặt đã làm được, vẫn còn một số tồn tại dẫn đến chất lượng một số sản phẩm chưa đạt yêu cầu, cần có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới.

2.5. Công tác quản lý cơ giới:

2.5.1. Các mặt dã làm được:

- Hệ thống cơ giới đang hoàn chỉnh, hoạt động tương đối ổn định.

- Công tác theo dõi hoạt động, hồ sơ lý lịch các xe máy được duy trì thường xuyên, đầy đủ và có nội dung an toàn, công nhân vận hành đều được học tập kiểm tra tay nghề.

- Công tác quản lý bảo dưỡng, sửa chữa đã được quan tâm thực hiện đối với từng thiết bị

2.5.2. Tồn tại:

- Trình độ quản lý, tay nghề công nhân còn hạn chế, chưa đáp ứng được với tốc độ phát triển về số lượng và mức độ hiện đại của thiết bị.

- Chưa chủ động và có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ sư tiếp cận và làm chủ với các thiết bị hiện đại.

- Cần quan tâm hơn nữa, theo dõi và duy trì công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn xe máy thiết bị theo thời gian quy định.

- Cần quan tâm hơn nữa công tác kèm cặp, thi sát hạch nâng cao tay nghề đội ngũ lái xe vận hành.

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015:

1.  Những thuận lợi và khó khăn:

1.1. Thuận lợi:

- Đơn vị đã có được sự ổn định về tổ chức, nguồn nhân lực và máy móc thiết bị được triển khai đầu tư cơ bản đã đáp ứng được kế hoạch SXKD.

- Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh đã được sắp xếp và đi vào ổn định, phù hợp với định hướng phát triển theo kế hoạch của Công ty.

1.2. Khó khăn :

- Giá trị công nợ, dở dang tại các công trình rất lớn ảnh hưởng đến dòng tiền về để thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư.

- Một số dự án đầu tư đang tiến hành thoái vốn (Chung cư Vĩnh Lộc A, Tòa nhà Phan Huy Ích, Tòa nhà đa chức năng 25), việc tìm kiếm công việc để đảm bảo duy trì kế hoạch sản lượng và lợi nhuận là thách thức với đơn vị.

2. Các chỉ tiêu và khối lượng chủ yếu:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2015 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kế hoạch SXKD |  |  |  |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 106đ | 407.000 |  |
| 1 | Doanh thu | 106đ | 459.000 |  |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 106đ | 16.000 |  |
| 3 | Nộp ngân sách Nhà nước | 106đ | 24.000 |  |
| 4 | Vốn chủ sở hữu | 106đ | 293.000 |  |
| 5 | Vốn điều lệ | 106đ | 159.994 |  |
| 6 | Tổng tài sản | 106đ | 1.319.000 |  |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến | % | 5 |  |
| 8 | Thu nhập bình quân CBCNV/người/tháng | 103đ | 6.300 |  |
| B | Kế hoạch đầutư |  | 95.355 |  |
| I | Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công | 106đ | 42.700 |  |
| 1 | Đầu tư mua sắm mới, sửa chữa nâng cấp thiết bị phục vụ thi công các công trình thủy điện | 106đ | 42.700 |  |
| II. | Đầu tư tài chính | 106đ | 52.655 |  |
| 1. | Đầu tư góp vốn vào các Công ty con | 106đ | 52.655 |  |

3. Mục tiêu tiến độ các công trình trọng điểm năm 2015:

- Năm 2015 đơn vị tập trung thi công chủ yếu tại các công trình thủy điện Đồng Nai 5, công trình thủy điện Xêkaman1 và công trình thủy điện Xe - Pian Xe -Nam noy. Toàn bộ các công trình trên đơn vị đã ký hợp đồng thi công xây dựng và đang triển khai thực hiện.

- Đối với công trình thủy điện Sê Kong 3, thủy điện NamPak và Xekatam tại Lào, trong năm 2015, công ty sẽ triển khai ký hợp đồng thi công các hạng mục.

- Công trình thủy điện Đăk Lô do công ty trực tiếp góp vốn đầu tư dự kiến đến tháng 06/2015 sẽ phát điện.

3.1. Công trình thủy điện Đăk Lô: Kế hoạch sản lượng 76 tỷ đồng

Hợp đồng tổng thầu thi công số 01/2012/SD3DL-SĐ3 ngày 02/01/2012 với Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đăk Lô, giá trị hợp đồng 356.731.717.824 đồng.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2015:

- Hoàn thành hệ thông đường thi công vận hành.

- Phát điện nhà máy trong tháng 6/2015: Sản lượng điện bình quân hàng tháng đạt: 2,9 triệu KWh

3.2. Công trình thủy điện Đồng Nai 5: Kế hoạch sản lượng là 135 tỷ đồng.

Hợp đồng số 30/2013/ĐN5-SĐ3 ngày 28/01/2013 với Ban điều hành dự án thủy điện Đồng Nai 5: Giá trị 882.088.993.000 đồng.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2015:

- Đập dâng vai trái: Bê tông RCC 15.272 m3.

- Đập tràn: Bê tông CVC 13.516 m3.

- Cửa nhận nước: Khối lượng bê tông CVC 4.691 m3, cốt thép 161 tấn.

- Đường ống áp lực: Hoàn thành công tác bê tông trong tháng 11/2014.

- Nhà máy: Thi công bê tông CVC 10.382 m3, cốt thép 606 tấn.

- Kênh xả: Thi công bê tông CVC 1.741,8 m3, cốt thép 52,19 tấn

- Phục vụ xây lắp:

+ SX vữa bê tông RCC: 15.272 m3

+ SX vữa bê tông CVC: 37.478 m3

+ SX đá dăm phục vụ bê tông RCC và CVC: 52.750 m3

3.3. Công trình thủy điện Xêkamản1: Kế hoạch sản lượng là 146 tỷ đồng.

Hợp đồng số 06/2007/HĐ-SĐ ký kết ngày 06/03/2007 và các phụ lục đã ký số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08: Giá trị 335.834.000.000 đồng.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2015:

- Trạm OPY: Thi công bê tông CVC 3.580 m3

- Đập tràn: Thi công bê tông CVC 32.328 m3.

- Cống dẫn dòng: Đổ bê tông nút cống: 14.326 m3.

- Hoàn thành xây dựng nhà ở cho các hộ dân: Khu tái định cư

- Hoàn thành hệ thống đường vận hành: Khu tái định cư

- Hoàn thành công tác vệ sinh sinh khối khỏi lòng hồ theo hợp đồng.

3.4. Công trình XePian - XeNamnoy: Kế hoạch sản lượng là 88 tỷ đồng.

Hợp đồng số 05/2014/HĐXL-SODIC-SD3 ký kết ngày 17/05/014 với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà: Giá trị 272.100.660.000 đồng.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2015:

- Cụm công trình Xenamnoy: Bê tông đập tràn 15.482 m3

- Cụm công trình Xepian: Bê tông đập tràn 51.890 m3

3.5. Công trình Sê kong 3 Kế hoạch sản lượng là 2 tỷ đồng

3.6. Công trình NamPak và Xekatam: Kế hoạch sản lượng là 3 tỷ đồng.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- Trong năm 2015, để tập trung triển khai thi công hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục đầu tư mới một số thiết bị và sửa chữa lớn thiết bị nhằm nâng cao năng lực thiết bị xe máy phục vụ thi công, cụ thể (có bảng chi tiết kèm theo):

4.1. Tại dự án thủy điện Xekaman1: Giá trị đầu tư 27,7 tỷ đồng

- Đầu tư thêm 05 xe ô tô tự đổ 15 tấn, 05 ô tô trộn bê tông và 01 máy đào bánh xích 1,6 m3.

4.2.Tại dự án thủy điện Xepian – Xenamnoy: Giá trị đầu tư 15 tỷ đồng

- Đầu tư thêm 01 cần trục bánh lốp 50 tấn, 01 máy xúc lật bánh lốp 3,2 m3

# 5. Một số nhiệm vụ, biện pháp chính để hoàn thành kế hoạch

5.1. Biện pháp tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp:

- Bố trí đủ nhân lực, vật tư, thiết bị thi công đáp ứng nhiệm vụ tại các công trình  Đồng Nai 5, Xêkaman1, Xepian – Xe Nam noy

- Tuyển dụng bổ sung đội ngũ kỹ sư, cử nhân, công nhân kỹ thuật từ các trường Đại học, Cao đẳng và các trường dạy nghề đảm bảo theo yêu cầu công việc.

5.2. Biện pháp về  kinh tế, tài chính - tín dụng:

- Tiếp tục duy trì, thực hiện triệt để công tác hạch toán kinh doanh, triển khai giao khoán đồng bộ tất cả các hạng mục, tất cả các đội, phân xưởng trong đơn vị nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Rà soát, xử lý bán thu hồi vốn các vật tư không cần dùng, thanh lý xe máy thiết bị hoạt động không hiệu quả hoặc sửa chữa tái đầu tư.

- Cân đối nguồn vốn để đáp ứng kế hoạch sản xuất của toàn công ty, tập trung chỉ đạo phối hợp với phòng kỹ thuật, kinh tế để thu hồi vốn nhanh.

- Xây dựng cơ chế lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác để thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

- Xây dựng kế hoạch hạ giá thành, quản lý doanh thu, chi phí, chi phí thường xuyên sao cho hợp lý nhất, tiết kiệm nhất.

- Hàng tháng cân đối thu chi, quản lý dòng tiền để có kế hoạch của tháng tiếp theo và lập kế hoạch thu hồi vốn để tái sản xuất.

- Tập trung quan hệ với các ngân hàng truyền thống để ký hợp đồng tín dụng đảm bảo vốn thực hiện thi công.

5.3. Biện pháp về điều hành sản xuất:

- Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch công ty tổ chức triển khai giao khoán mục tiêu nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng tổ đội, củng cố các đơn vị, tổ đội đủ khả năng hoàn thành kế hoạch giao. Tổ chức giao khoán vật tư, xe máy, tiền lương cho từng tổ đội để phát huy tính tự chủ, chủ động sáng tạo và ý thức tự chịu trách nhiệm của từng cá nhân. Triệt để giao khoán cho tất cả các tổ đội, cũng như tất cả các bộ phận gián tiếp (sắp xếp lại nếu không cần thiết chuyển làm việc khác), trên cơ sở cân đối nhiệm vụ công việc, nhân sự, hiệu quả công việc. Mục đích trước mắt là để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, học hỏi làm quen với công tác tự quản lý, độc lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không ỷ lại, không dựa dẫm, không lảng tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho khách quan. Sau đó là chuẩn bị lực lượng tinh giảm nhất, tinh nhuệ nhất, gọn nhẹ nhất, nhưng đáp ứng tốt nhất cho công việc sau này, cũng như công trình mới mà đơn vị sẽ được giao độc lập, tự hoạch toán và tự chịu trách nhiệm.

- Sắp xếp bộ máy điều hành sản xuất tại hiện trường, bộ máy quản lý một cách khoa học hợp lý đáp ứng việc quản lý và chỉ đạo thi công kịp thời đến từng hạng mục công trình, từng ca, từng việc, tăng cường thêm trách nhiệm cho tổ đội trong công tác quản lý thuộc phạm vi: quản lý chất lượng kỹ thuật, an toàn, kế hoạch tiến độ, quản lý vật tư thiết bị xe máy, quản lý nhân lực, tiền lương.

- Chỉnh đốn công tác phục vụ, phục vụ sản xuất và chuẩn bị sản xuất để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Cố gắng bố trí xắp xếp lại lực lượng gián tiếp đơn giản, gọn nhẹ tối đa, để đáp ứng vừa đủ với đòi hỏi công việc, đảm bảo tính hiệu quả cao trong công tác.

- Phối hợp giữa công ty và các chi nhánh trực thuộc có các giải pháp kỹ thuật tích cực nhằm khắc phục những khó khăn đẩy mạnh năng suất chất lượng và hiệu quả công việc.

- Chú trọng công tác an toàn cho người và thiết bị xe máy.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ công nhân viên, phát động phong trào thi đua giữa các tổ đội, khuyến khích cá nhân tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn.

- Tiến hành theo dõi nhân lực của từng tổ đội số người đi làm, năng suất lao động, phối hợp với Ban kỹ thuật chất lượng về tiến độ, khối lượng công việc để điều động nhân lực cho phù hợp.

- Bóc tách chi phí từng hạng mục công trình. Hàng tháng so sánh giữa giá dự toán và chi phí thực tế báo cáo lãnh đạo để có biện pháp kịp thời trong công tác chỉ đạo sản xuất.

5.4. Biện pháp về Quản lý Kỹ thuật - Chất lượng & Thi công - An toàn:

- Lập đầy đủ biện pháp tổ chức thi công thỏa thuận với các bên liên quan trước khi thi công đối với từng giai đoạn, hạng mục công trình từ đó bố trí đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu đảm bảo cho thi công.

- Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng giai đoạn, hạng mục công trình trên cơ sở tiến độ chung của công trình và tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo tiến độ.

- Tổ chức đội ngũ kỹ thuật đảm bảo cho công tác làm hồ sơ thi công và nghiệm thu, thanh quyết toán tại các công trình.

- Lập đầy đủ, kịp thời hồ sơ các khối lượng phát sinh so với thiết kế, dự toán để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.

- Nghiên cứu cập nhật những biện pháp tiên tiến, vật liệu mới, công nghệ mới để áp dụng vào trong thi công nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm của công tác phục vụ xây lắp.

- Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn, bảo hộ lao động trong sản xuất, duy trì thường xuyên mạng lưới an toàn viên tại các công trường.

- Thường xuyên duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

5.5. Biện pháp về Quản lý vật tư, cơ giới:

- Quyết toán và kiểm kê khối lượng thực hiện thường xuyên để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, tránh lãng phí không cần thiết.

- Bố trí xe máy thiết bị thi công phù hợp với nhiệm vụ làm việc thực tế và công suất của từng thiết bị.

- Tăng cường kiểm tra, thực hiện quy định quản lý, sử dụng xe máy thiết bị.

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa xe máy thiết bị kịp thời đảm bảo chất lượng đúng quy trình. Tránh việc thi công chờ máy, công suất dư thừa.

- Lập kế hoạch vật tư phụ tùng thay thế để chuẩn bị và mua dự trữ để thay thế được kịp thời, không ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

5.6. Biện pháp về đầu tư :

- Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị còn thiếu cho các dự án xây dựng thủy điện và các dự án khác.

- Góp vốn đầu tư vào các dự án do Tổng công ty đầu tư hoặc tham gia góp vốn đầu tư đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

- Xem xét lại hiệu quả các dự án đang tham gia đầu tư từ đó có cơ sở quyết định đầu tư hay thu hồi lại vốn các dự án chưa xác định rõ hiệu quả kinh tế.

5.7. Một số biện pháp khác:

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, xây dựng thành một đơn vị tập thể đoàn kết gắn bó mà ở đó mọi người luôn hướng về một mục đích Xây dựng công ty cổ phần Sông Đà 3 thành một đơn vị mạnh về mọi mặt.

- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các chiến dịch tại các công trường mà đơn vị thi công.

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương, công an khu vực để đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên công trường vì các công trình đơn vị thi công tình hình an ninh rất phức tạp.

IV. Quản trị công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch | 4 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Văn Năm | T. viên | 4 | 100% |  |
| 3 | Vũ Ngọc Dũng | T. viên | 4 | 100% |  |
| 4 | Võ Thanh Hùng | T.viên | 4 | 100% |  |
| 5 | Lê Hữu Phước | T.viên | 4 | 100% |  |

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia dự họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng giám đốc để nắm tình hình và phối hợp cùng xử lý các vướng mắc trong việc điều hành và sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành bằng Nghị quyết, Quyết định. Hàng tháng kiểm điểm thực hiện các các chỉ tiêu, nhiệm vụ do HĐQT giao.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc bằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

- Về công tác quản lý điều hành: Thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh doanh nghiệp, Kinh tế kế hoạch, Tài chính tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng…

- Về sản xuất kinh doanh: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện, khối lượng dở dang, tiến độ thi công, tiến độ thu hồi vốn…

- Về công tác đầu tư, các dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án đấu thầu và công tác chuẩn bị đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu trình HĐQT phê duyệt. Định kỳ hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp HĐQT đưa ra những nhận xét, đánh giá những mặt làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bỏ thầu, hồ sơ dự thầu để từ đó rút kinh nghiệm khắc phục trong những lần sau.

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của của HĐQT, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc: Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, đã đề ra. Ban Tổng giám đốc thực hiện trực tiếp điều hành công việc bằng các buổi giao ban hàng ngày tại các công trường. Thực hiện giao ban hàng tuần tại trụ sở điều hành Công ty để kiểm điểm nhiệm vụ tuần của các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc.

1.3. Đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Sông Đà 3:

Những mặt đã làm được:

- Năm 2014, HĐQT đã Tổ chức họp thường kỳ hàng quý kiểm điểm công tác SXKD quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và thông qua kế hoạch SXKD, các biện pháp thực hiện kế hoạch. Thông qua Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty cụ thể:

- Phiên họp thường kỳ mở rộng quý IV/2013 họp ngày 12/11/2013; Tổng kết thực hiện quý IV và năm 2013; phương hướng nhiệm vụ quý I và năm 2014;

- Phiên họp thường kỳ mở rộng quý I/2014 họp ngày 27/3/2014;

- Phiên họp thường kỳ mở rộng quý II/2014 họp ngày 16/7/2014;

- Phiên họp thường kỳ mở rộng quý IV/2014 họp ngày 13/11/2014;

- Tiếp cận thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty. Năm 2014, HĐQT đã nỗ lực tiếp cận thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty. Nâng Tổng giá trị SXKD đạt 250% so với kế hoạch đã đề ra (967,5 tỷ đồng/386,7 tỷ KH năm)

- Năm 2014 đã ban hành 16 Nghị quyết, 56 Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ và các văn bản khác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Kiểm tra duy trì việc áp dụng điều lệ, các quy chế quy định nội bộ đã ban hành và trực tiếp chỉ đạo xây dựng, bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật.

- Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua các thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tại các phiên họp thường kỳ;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT;

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn với đội ngũ cán bộ kế cận trẻ, khoẻ, có chuyên môn tốt nhanh chóng đổi mới thích nghi với điều kiện kinh tế thị trường và mô hình quản lý công ty cổ phần;

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT;

- Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Tổng giám đốc;

- Thường xuyên tham khảo ý kiến Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và được HĐQT nhất trí cao trước khi đưa ra các quyết định.

- Các quy định: Quy định Chế độ làm việc cơ quan Công ty, xây dựng báo cáo và thực hiện quản lý kế hoạch, các quy định quản lý cơ giới, quản lý sử dụng xe con, nội quy tổ chức tiếp dân...

- Chỉ đạo ổn định công tác tổ chức, phê duyệt cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất của Công ty phù hợp với thực tế SXKD, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty;

Những mặt chưa làm được:

- Việc chỉ đạo thực hiện công tác khoán và hạch toán kinh doanh còn chưa đáp ứng về mặt thời gian.

- Chỉ đạo thực hiện các mặt quản lý còn hạn chế: Các báo cáo còn chậm so với quy định; Thực hiện quyết toán khoán còn chưa triệt để; Hiệu quả hoạt động xe máy thiết bị chưa cao....

1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/NQ-SD3-HĐQT | 02/01/2014 | Nghị quyết về việc vay vốn Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai |
| 2 | 01/QĐ-SD3-HĐQT | 16/01/2014 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương của Công ty |
| 3 | 02/QĐ-SD3-HĐQT | 17/01/2014 | Quyết định về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân |
| 4 | 03/QĐ-SD3-HĐQT | 15/01/2014 | Quyết định phê duyệt chế độ của CBCNV làm việc trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2014 |
| 5 | 04/QĐ-SD3-HĐQT | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt phương án trả lương năm 2013, thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đối với gián tiếp và phục vụ Công ty, chi nhánh trực thuộc |
| 6 | 4A/QĐ-SD3-HĐQT | 20/01/2014 | Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân của Công ty năm 2013 |
| 7 | 05/QĐ-SD3-HĐQT | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt phương án thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 đối với lao động trực tiếp |
| 8 | 06/QĐ-SD3-HĐQT | 18/01/2014 | Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2013 |
| 9 | 07/QĐ-SD3-HĐQT | 22/01/2014 | Quyết định phê duyệt mua cần trục tháp phục vụ thi công |
| 10 | 08/NQ-SD3-HĐQT | 22/01/2014 | Nghị quyết về việc bán cổ phẩn của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân |
| 11 | 09/QĐ-SD3-HĐQT | 23/02/2014 | Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TB-2A cung cấp 08 xe ô tô tải ben tự đổ 15-18T |
| 12 | 10/QĐ-SD3-HĐQT | 11/03/2014 | Quyết định phê duyệt định biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng của chi nhánh Sông Đà 3.02 |
| 13 | 11/QĐ-SD3-HĐQT | 11/03/2014 | Quyết định phê duyệt định biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng của chi nhánh Sông Đà 3.06 |
| 14 | 12/QĐ-SD3-HĐQT | 11/03/2014 | Quyết định phê duyệt mua dây chuyền nghiền sàng đá, cát 250 tấn/giờ |
| 15 | 13/QĐ-SD3-HĐQT | 15/03/2014 | Quyết định phê duyệt thanh lý tài sản, vật tư, công cụ không cần dùng |
| 16 | 09/NQ-SD3-HĐQT | 26/03/2014 | Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung Hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà – An Nhân |
| 17 | 10/NQ-SD3-HĐQT | 27/03/2014 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2014 |
| 18 | 11/NQ-SD3-HĐQT | 28/03/2014 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 19 | 14/QĐ-SD3-HĐQT | 28/03/2014 | Quyết định phê duyệt mua xe ô tô bán tải phục vụ thi công |
| 20 | 15/QĐ-SD3-HĐQT | 28/03/2014 | Quyết định phê duyệt đinh biên, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng chi nhánh Sông Đà 3.07 |
| 21 | 16/QĐ-SD3-HĐQT | 27/03/2014 | Quyết định phê duyệt dự toán chi phí Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 22 | 17/QĐ-SD3-HĐQT | 05/04/2014 | Quyết định phê duyệt dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 |
| 23 | 18/QĐ-SD3-HĐQT | 05/04/2014 | Quyết định phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản không cần dùng |
| 24 | 19/QĐ-SD3-HĐQT | 07/04/2014 | Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư trạm nghiền sàng đá và cát nhân tạo 250 tấn/giờ |
| 25 | 20/QĐ-SD3-HĐQT | 18/04/2014 | Quyết định phê duyệt hủy kết quả gói thầu TB-2A |
| 26 | 21/QĐ-SD3-HĐQT | 26/04/2014 | Quyết định phê duyệt chi bồi dưỡng CBCNV nhân dịp lễ 30-4 và 01-5 |
| 27 | 05/NQ-SD3-HĐQT | 05/04/2014 | Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 – phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 |
| 28 | 06/NQ-SD3-HĐQT | 05/04/2014 | Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai |
| 29 | 07/NQ-SD3-HĐQT | 05/04/2014 | Nghị quyết phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị năm 2014 |
| 30 | 12/NQ-SD3-HĐQT | 12/05/2014 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2014 về công tác cán bộ và phương án tổ chức quản lý các chi nhánh |
| 31 | 22/QĐ-SD3-HĐQT | 16/05/2014 | Quyết định phê duyệt mua máy bơm bê tông phục vụ thi công |
| 32 | 23/QĐ-SD3-HĐQT | 23/05/2014 | Quyết định phê duyệt nội dung hợp đồng thi công bê tông kết cấu đập tràn - Dự án thủy điện Xepian - Xenamnoy |
| 33 | 24/QĐ-SD3-HĐQT | 05/05/2014 | Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án nâng cao năng lực thiết bị xe máy |
| 34 | 25/QĐ-SD3-HĐQT | 23/05/2014 | Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu TB-5A cung cấp 02 cần trục tháp 16 tấn |
| 35 | 26/NQ-SD3-HĐQT | 14/06/2014 | Nghị quyết thông qua công tác cán bộ của công ty về việc miễn nhiệm trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty đối với ông Vũ Đức Trọng và bổ nhiệm trưởng phòng KTKH Công ty đối với ông Bùi Văn Liên |
| 36 | 27/QĐ-SD3-HĐQT | 16/06/2014 | Nghị quyết phê duyệt mua máy bơm 15m3/h phục vụ thi công |
| 37 | 28/QĐ-SD3-HĐQT | 16/06/2014 | Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc Công ty |
| 38 | 29/QĐ-SD3-HĐQT | 19/06/2014 | Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| 39 | 30/QĐ-SD3-HĐQT | 23/06/2014 | Quyết định phê duyệt sửa chữa trạm nghiền Metso 250 tấn/giờ |
| 40 | 31/QĐ-SD3-HĐQT | 23/06/2014 | Quyết định phê duyệt sửa chữa xe Volvo |
| 41 | 32/QĐ-SD3-HĐQT | 11/07/2014 | Quyết định phê duyệt kết quả gói thầu TB-5B cung cấp 02 cần trục tháp 16 tấn |
| 42 | 13/QĐ-SD3-HĐQT | 16/07/2014 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ mở rộng quý III/2014 |
| 43 | 33/QĐ-SD3-HĐQT | 07/08/2014 | Quyết định phê duyệt đơn giá khoán tiền lương thợ vận hành cần trục tháp |
| 44 | 34/QĐ-SD3-HĐQT | 28/08/2014 | Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy công trình thủy điện Đăk Lô |
| 45 | 35/QĐ-SD3-HĐQT | 10/09/2014 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Phạm Ngọc An |
| 46 | 36/QĐ-SD3-HĐQT | 12/09/2014 | Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ huy công trình thủy điện Xepian - Xenamnoy |
| 47 | 37/QĐ-SD3-HĐQT | 12/09/2014 | Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật Công ty |
| 48 | 38/QĐ-SD3-HĐQT | 26/09/2014 | Quyết định thành lập Hội đồng sát hạch tay nghề |
| 49 | 39/QĐ-SD3-HĐQT | 26/09/2014 | Quyết định phê duyệt Hợp đồng mua đá sau nổ mìn dự án thủy điện Đồng Nai 5 |
| 50 | 40/QĐ-SD3-HĐQT | 27/10/2014 | Quyết định phê duyệt dự toán giao khoán vệ sinh khối ra khỏi lòng hồ dự án thủy điện Xêkaman 1 |
| 51 | 41/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý vật tư, phụ tùng |
| 52 | 42/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tổ chức cán bộ, công nhân viên và tiền lương |
| 53 | 43/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê duyệt Quy chế quản trị Công ty |
| 54 | 44/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê quyệt Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện đầu tư |
| 55 | 45/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê quyệt Quy chế phân cấp và quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh |
| 56 | 46/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp, quản lý hợp đồng |
| 57 | 47/QĐ-SD3-HĐQT | 01/10/2014 | Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý trong đấu thầu |
| 58 | 48/QĐ-SD3-HĐQT | 27/10/2014 | Quyết định phê duyệt dự toán giao khoán Khu tái định cư dự án thủy điện Xêkaman1 |
| 59 | 49/QĐ-SD3-HĐQT | 13/11/2014 | Quyết định bổ nhiệm trưởng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho ông Bùi Đăng Thướng |
| 60 | 50/QĐ-SD3-HĐQT | 06/11/2014 | Quyết đinh phê duyệt hợp đồng mua đá sau nổ mìn với Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sinh thái Thác ngàn – công trình thủy điện Đồng Nai 5 |
| 61 | 14/NQ-SD3-HĐQT | 13/11/2014 | Nghị quyết về việc thành lập Đại diện của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại Lào |
| 62 | 15/NQ-SD3-HĐQT | 13/11/2014 | Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2014 về việc điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất và công tác cán bộ của Công ty |
| 63 | 16/NQ-SD3-HĐQT | 13/11/2014 | Nghị quyết về việc thành lập và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng quản trị rủi ro đối với ông Đặng Bá Điển |
| 64 | 51/QĐ-SD3-HĐQT | 14/11/2014 | Quyết định phê duyệt Hợp đồng mua đá sau nổ mìn với Công ty TNHH xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam |
| 65 | 52/QĐ-SD3-HĐQT | 25/11/2014 | Quyết định phê duyệt chính sách tuyển dụng |
| 66 | 53/QĐ-SD3-HĐQT | 12/12/2014 | Quyết định giải thể chi nhánh Sông Đà 3.06 |
| 67 | 17/NQ-SD3-HĐQT | 12/12/2014 | Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai |
| 68 | 18/NQ-SD3-HĐQT | 12/12/2014 | Nghị quyết về việc thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Gia Lai |
| 69 | 54/QĐ-SD3-HĐQT | 16/12/2014 | Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ phòng quản trị rủi ro |
| 70 | 55/QĐ-SD3-HĐQT | 22/12/2014 | Quyết định phê duyệt định mức – Đơn giá nội bộ công trình thủy điện Xêkaman 1 và Xêpian - Xênamnoy |
| 71 | 56/QĐ-SD3-HĐQT | 22/12/2014 | Quyết định phê duyệt Hợp đồng thuê cần trục xích 60 tấn phục vụ thi công dự án thủy điện Xêkaman 1 |
| 72 | 57/QĐ-SD3-HĐQT | 22/12/2014 | Quyết định phê duyệt Hợp đồng thuê máy bơm phục vụ thi công công trình thủy điện Đồng Nai 5 |

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Ngọc An |  | Kế toán trưởng | 145053372 | 05/12/2007 | Hưng Yên | Việt Hòa, Khoái Châu, Hưng Yên | 10/09/2014 |  | Bổ nhiệm chính thức (Trước ngày 10/9/2014 là quyền Kế toán trưởng) |

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty gồm 9 người. Trong đó: Hội đồng quản trị gồm 5 người, ban kiểm soát 3 người và thư ký 1 người.

3. Tiền lương và thù lao của HĐQT và ban kiểm soát:

- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu năm 2014 đạt vượt mức kế hoạch đề ra

| TT | Nội dung | Số lượng | Lương+Thù lao 1 tháng theo mức 100% KH | Tổng Lương+thù lao theo tỷ lệ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | B | 1 | 2 | 3=1x2x TLTHx12 | c |
| 1 | Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) | 1 | 47.000.000 | 564.000.000 |  |
| 2 | Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát | 2 | 7.500.000 | 180.000.000 |  |
|  | Tổng cộng | 3 | 54.500.000 | 744.000.000 |  |

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Văn Năm |  | Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT | 017000186 | 15/12/2008 | Hà Nội | P308 – CT1B – Khu đô thị Văn Quán – Phú La – Nà Nội | 30.000 | 0,19 |  |
| 2 | Đặng Thị Hạnh |  | Vợ thành viên HĐQT | 230527361 | 22/06/2009 | CA. Gia Lai | 251 Hùng Vương – TP. Pleiku – Gia Lai | 24.000 | 0,15 |  |
| 3 | Võ Thanh Hùng |  | Thành viên HĐQT | 212292501 | 23/05/2009 | Quảng Ngãi | 176/6 Âu Cơ – TP. Pleiku – Gia Lai | 1.577 | 0,01 |  |
| 4 | Phạm Xuân Thông |  | TB kiểm soát | 230860422 | 11/06/2007 | Gia Lai | 78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai | 7.106 | 0,04 |  |
| 5 | Phạm Thị Bích Thảo |  | Vợ TB kiểm soát | 231023441 | 08/09/2010 | Gia Lai | 78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai | 22.400 | 0,14 |  |

4.2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |  | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) |  |
| 1 | Nguyễn Văn Năm | Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT | 10.000 | 0,06 | 30.000 | 0,19 | Lý do tăng: mua |
| 2 | Đặng Thị Hạnh | Vợ thành viên HĐQT (Ông Lê Hữu Phước) | 24.000 | 0,15 | 24.000 | 0,15 |  |
| 3 | Võ Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | 1.577 | 0,01 | 1.577 | 0,01 |  |
| 4 | Phạm Xuân Thông | Trưởng ban kiểm soát | 7.106 | 0,04 | 7.106 | 0,04 |  |
| 5 | Phạm Thị Bích Thảo | Vợ Trưởng ban kiểm soát (Ông Phạm Xuân Thông) | 22.400 | 0,14 | 22.400 | 0,14 |  |

4.3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công tác công bố thông tin:

- Việc thực hiện công bố thông tin về Công ty cổ phần Sông Đà 3 được thực hiện theo Thông tư số Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính; Quyết định số 245/QĐ-UBCK ngày 04/05/2005 của UBCKNN “V/v hướng dẫn quy định đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Hà Nội” và quy trình công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kèm theo công văn số 2352 TCT/TC ngày 06/12/2006 của Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà (nay là Tổng công ty Sông Đà)  về việc “công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” và các quy định khác của Nhà nước.

- Các thông tin mà đơn vị công bố trên thị trường chứng khoán đều được tư vấn các Tổ chức tư vấn hoặc Đơn vị kiểm toán được chấp thuận theo Quyết định của Bộ tài chính.

- Báo cáo tài chính:

- Ý kiến của kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sông Đà 3 tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán:

- Địa chỉ Website công bố, cung cấp báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất: songda3.vn

|  | Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty |
| --- | --- |